Załącznik Nr 4  do   Zarządzenia Nr  _____








Wójta  Gminy  Inowrocław 








z dnia  17  marca 2008 roku
	Dział


	Rozdział
	§
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Wartość szacunkowa
	Plan

finansowy

 
	Poniesione
	%
realizacji
	Źródła finansowania

	
	
	
	
	
	
	
	
	Środki 
własne
	Kredyty i pożyczki

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	010
	
	
	Rolnictwo i łowiectwo
	7.400.000
	3.925.062
	1.719.118,53
	43,80
	1.318.279,58
	400.838,95

	
	01010
	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
	7.400.000
	3.925.062
	1.719.118,53
	43,80
	1.318.279,58
	400.838,95

	
	
	6050
	Kanalizacja ściekowa wraz z dokumentacją  
	7.400.000
	3.925.062
	1.719.118,53
	43,80
	1.318.279,58
	400.838,95

	600
	
	
	Transport i łączność
	7.356.216
	1.431.216
	1.049.804,19
	73,35
	
	

	
	60013
	
	Drogi publiczne wojewódzkie 
	400.000
	400.000
	17.977,99
	4,49
	
	

	
	
	6050
	Tupadły chodnik w kierunku Kruszwicy-dokumentacja
	400.000
	400.000
	17.977,99


	4,49
	
	

	
	60016
	
	Drogi publiczne gminne
	6.956.216
	1.031.216
	1.031.826,20
	100,06
	
	

	
	
	6050
	Budowa drogi od Jacewa w kierunku Barczewa I etap do p. Jakubowskiej o dł.400mb
	350.000
	17.500
	17.500,00
	100,00
	
	

	
	
	
	Budowa drogi Balin,Jacewo,Komaszyce(od drogi krajowej Nr 15 do drogi wojewódzkiej Nr 252 ) – dokumentacja i I etap 1.150 mb
	6.606.216
	1.013.716
	1.014.326,20
	100,06
	
	

	801
	
	
	Oświata i Wychowanie
	1.500.000
	1.500.000
	0
	0
	
	

	
	80101
	
	Szkoły Podstawowe
	1.500.000
	1.500.000
	0
	0
	
	

	
	
	6050
	Budowa sali gimnastycznej w Jaksicach wraz z dokumentacją 
	1.500.000
	1.500.000
	0
	0
	
	

	
	
	
	RAZEM
	16.256.216
	6.856.278
	2.768.922,72
	40,39
	1.318.279,58
	400.838,95


Wójt Gminy Inowrocław

Lech Skarbiński

