Załącznik Nr  6a  do Zarządzenia Nr ______
Wójta  Gminy Inowrocław

z dnia 27  sierpnia   2008 roku   

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

	Lp
	Dział
	Rozdział
	§ 
	Nazwa zadania

inwestycyjnego
	Łączne

koszty finansowe
	Planowane wydatki

	
	
	
	
	
	
	Plan

Na 2008
	
	
	z tego źródła finansowania

	
	
	
	
	
	
	
	Poniesione nakłady
na 30.06.2008
	% realizacji
	Dochody 

własne jst
	
	Środki 

Pochodzące

 z innych źródeł
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	11
	

	
	010
	
	
	Rolnictwo i łowiectwo
	20.000
	20.000
	14.329,99
	71,65
	
	
	
	

	
	
	01009
	
	Spółki wodne 
	20.000
	20.000
	14.329,99
	71,65
	
	
	
	

	
	
	
	6050
	Rów w Jacewie
	20.000
	20.000
	14.329,99
	71,65
	
	
	
	

	
	600
	
	
	Transport i łączność
	5.612.088
	3.484.208
	61.020,98
	1,75
	
	
	710.000
	

	
	
	60013
	
	Drogi publiczne wojewódzkie
	560.000
	450.000
	15.145,23
	3,37
	
	
	110.000
	

	
	
	
	6050
	Chodnik w Tupadłach
	460.000
	400.000
	0
	0
	
	
	60.000
	

	
	
	
	
	Chodnik w Cieślinie
	100.000
	50.000
	15.145,23
	30,29
	
	
	50.000
	

	
	
	60014
	
	Drogi publiczne powiatowe
	990.000
	420.000
	0
	0
	
	
	570.000
	

	
	
	
	6050
	Budowa chodnika w m. Czyste
	40.000
	20.000
	0
	0
	
	
	20.000
	

	
	
	
	
	Budowa chodnika Orłowo I etap  400 m 
	500.000
	200.000
	0
	0
	
	
	300.000
	

	
	
	
	
	Budowa chodnika Marcinkowo 1300m I etap
	450.000
	200.000
	0
	0
	
	
	250.000
	

	
	
	60016
	
	Drogi Publiczne gminne
	4.062.088
	2.614.208
	45.875,75
	1,75
	
	
	30.000
	

	
	
	
	6050
	Budowa drogi Orłowo Gnojno i Orłowo-Więcławice
	1.500.000
	1.000.000
	5.562,00
	0,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	Budowa chodnika Trzaski
	65.000
	57.120
	37.313,75
	65,33
	
	
	
	

	
	
	
	
	Budowa drogi Sławęcinek Sójkowo
	806.000
	645.000
	3.000,00
	0,47
	
	
	
	

	
	
	
	
	Budowa chodnika Cieślin 
	50.000
	50.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	Turzany  wymiana bruku i bud.drogi metodą ulepszoną 
	700.000
	100.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	Budowa chodnika Krusza Podlotowa 82 m
	60.000
	30.000
	0
	0
	
	
	30.000
	

	
	
	
	
	Budowa drogi w Kruszy Podlotowej do p.Matuszaka
	60.000
	60.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	Budowa dróg metodą ulepszoną 
	821.088
	672.088
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Kłopot 800 m
	48.000
	48.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	-2-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Komaszyce 
	20.000
	20.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Piotrkowice do p. Nowaka
	50.000
	50.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Balczewo 500 + 500 m 
	100.000
	56.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Batkowo 1300 m
	200.000
	150.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Jaksice  - Nowe Oś.2000 m
	150.000
	150.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Jakscie ul. Długa
	90.000
	45.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	- budowa drogi w Miechowicach około 60 m z kostki 
	20.000
	20.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	- budowa drogi w Dziennicach 
	98.088
	98.088
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Tupadły droga do ujęcia wody
	15.000
	15.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Krusza Podlotowa droga do p. Grabowskiego 
	30.000
	20.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	750
	
	
	Administracja Publiczna
	970.000
	970.000
	366,00
	0,04
	
	
	
	

	
	
	75023
	
	Urzędy gmin
	970.000
	970.000
	366,00
	0,04
	
	
	
	

	
	
	
	6050
	Wymiana poszycia dachowego na budynku UG
	500.000
	570.000
	366,00
	0,06
	
	
	
	

	
	
	
	
	Budowa parkingu
	50.000
	10.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	Wymiana kaloryferów
	50.000
	50.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	Malowanie elewacji budynku 
	30.000
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	Zakup równiarki i walca do wyrównywa.dróg
	160.000
	160.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	6060
	Zakupy sprzętu kompuerowego
	80.000
	80.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	Zakup samochodu dla gminy
	100.000
	100.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	754
	
	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
	110.000
	110.000
	59.118,20
	53,74
	
	
	
	

	
	
	75412
	
	Ochotnicze Straże Pożarne 
	110.000
	110.000
	59.118,20
	53,74
	
	
	
	

	
	
	
	6060
	Zakup sprzętu pożarniczego :samochód gaśniczy , 2 pompy pożarnicze dla OSP Gnojno i Jacewo
	110.000
	110.000
	59.118,20
	53,74
	
	
	
	

	
	801
	
	
	Oświata i Wychowanie
	247.000
	247.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	80101
	
	Szkoły Podstawowe
	247.000
	247.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	6050
	SP Orłowo –termodernizacja i modernizacja

w tym:

- wymiana pokrycia dachowego 

- wymiana  okien i drzwi 

- wymiana instalacji elektrycznej

- wymiana instalacji odgromowej

- remont komina    
	247.000
	247.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	900
	
	
	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska  
	1.550.842
	1.390.842
	472.570,11
	33,98
	
	
	110.000
	

	
	
	90015
	
	Oświetlenie ulic placów i dróg
	350.842
	350.842
	32.570,11
	9,28
	
	
	
	

	
	
	
	6050
	Oświetlenie gminy
	350.842
	350.842
	32.570,11
	9,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	-3-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	90017
	
	Zakłady gospodarki komunalnej
	520.000
	520.000
	440.000,00
	84,62
	
	
	
	

	
	
	
	6210
	Wodociąg w Orłowie
	20.000
	20.000
	20.000,00
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	Wodociąg w Kłopocie
	20.000
	20.000
	20.000,00
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	Wykonanie wodociągu + przyłącze na terenie Gminy
	80.000
	80.000
	0,00
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	Wykonanie kolektora ściekowego w m.Kruśliwiec
	400.000
	400.000
	400.000,00
	100
	
	
	
	

	
	
	90095
	
	Pozostała działalność 
	680.000
	520.000
	0
	0
	
	
	110.000
	

	
	
	
	6050
	Modernizacja  OSP w Jacewie
	280.000
	220.000
	0
	0
	
	
	60.000
	

	
	
	
	
	Modernizacja i termomodernizacja pałacu w Komaszycach 
	400.000
	300.000
	0
	0
	
	
	50.000
	

	
	921
	
	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	10.000
	10.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	92109
	
	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby
	10.000
	10.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	6050
	Budowa boiska sportowego w Czyste
	10.000
	10.000
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.519.930
	6.232.050
	607.405,28
	9,75
	
	
	820.000
	


Wójt Gminy Inowrocław

Lech Skarbiński

